MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 20.augustā								Nr.507

(protokols Nr.17, 44.p.)

# Par projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu precizēšanu

Madonas novada pašvaldības dome  2013.gada 27.jūnijā pieņēma divus lēmumus:

1. Apstiprināt projekta iesniegumu “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām Ls 35497,14   (protokols Nr.14, 20. p.).

2. Apstiprināt projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 11989,14 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi latu, 14 sant.) apmērā (protokols Nr.14, 21. p.).

Madonas novada pašvaldība organizēja iepirkumu „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” identifikācijas numurs: MNP2013/40_KPFI. Iepirkuma procedūrā ir iesniegts piedāvājums veikt būvdarbus ieskaitot par summu ieskaitot PVN Ls 41087,70.

Lai varētu noslēgt līgumu un realizēt projektu ir nepieciešams apstiprināt projekta sadārdzinājumu Ls 5588,96 apmērā.

Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā 20.08.2013. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Andris Sakne, Rihards Saulītis,  Andris Trečaks, Bruno Kokars, Agris Lungevičs, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Apstiprināt projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu summu Ls 41087,70 (četrdesmit viens tūkstotis astoņdesmit septiņi lati, 70 sant.) apmērā.

2. Nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu Ls 17578,10  (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi latu, 10 sant.) apmērā

Domes priekšsēdētājs					Andrejs Ceļapīters