APSTIPRINĀTS

ar Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdes

2010.gada 13.septembra

protokolu Nr. MNP2010/MNP2010/52_ELFLA-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

________________________/Ā.Vilšķērsts/

## NOLIKUMS

(iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)

„Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2010/52_ELFLA

2010. gads

Nolikuma saturs

Vispārīgā informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Iepirkuma procedūrā var piedalīties	3

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	3

- Piedāvājuma derīguma termiņš	3

- Piedāvājuma nodrošinājums	3

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	4

- Piedāvājumu saņemšana.	5

Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Īss iepirkuma priekšmeta apraksts	5

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	6

- Darbu izpildes laiks un vieta	6

- Piedāvājumu skaits	6

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	6

- Informācijas konfidencialitāte	6

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	6

- Sarakste, informācijas sniegšana	6

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	7

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	7

- Pretendenta tiesības un pienākumi	8

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	9

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	11

- Iepirkumu komisijas tiesības	11

- Iepirkumu komisijas pienākumi	12

Līgums

- Līgums un tā slēgšana	12

Nolikuma pielikumi:

Pielikums Nr.1 Prasības piedāvājuma nodrošinājuma galvojumam 	13

Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājuma forma	14

Pielikums Nr.3 Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma	15

Pielikums Nr.4 Līguma projekts	17

Nolikuma līguma projekta pielikums Nr.4 Galvojumu noteikumi	22

Pielikums Nr.5 Būvdarbu objekta apskates anketa	23

Pielikums Nr.6 Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības	24

Pielikums Nr.7 Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksts	26

Vispārīgā informācija

- Uzaicinājums:

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, bankas rekvizīti: AS „SEB banka”, Madonas filiāle, konts: LV37UNLA0030900130116, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma “Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta” slēgšanu un izpildi.

- Iepirkuma identifikācijas numurs:

MNP2010/52_ELFLA

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Helmuts Pujats, e-pasts helmuts.pujats@madona.lv, tālr.64807321, fakss 64860079.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu Jānis Melnups 64860580, 22000692.

- Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību (saimniecisko darbību) un būvdarbus Latvijas Republikā un kam ir pieejami darbu izpildei nepieciešamie resursi.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai par pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks ir līdz 2010.gada 6.oktobra plkst.14.00.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2010.gada 6.oktobrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz kā Bankas galvojums saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.1 „Prasības piedāvājuma nodrošinājuma galvojumam”. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var veikt arī, pārskaitot iepriekšminēto naudas summu uz Madonas novada pašvaldības kontu LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi ”Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrā MNP2010/52_ELFLA”.

  - Piedāvājumu, kam nebūs nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, atzīs par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskatīs.

  - Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atsauc vai pārskaita uz maksājuma uzdevumā norādīto kontu trīs darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc ātrākā no šo nosacījumu iestāšanās:

    - Ir beidzies piedāvājuma derīguma termiņš vai tā pagarinājums;

    - Pasūtītāja izraudzītais pretendents ir noslēdzis līgumu un ir iesniedzis līguma nodrošinājumu.

    - Pasūtītājs var izskatīt iespēju atsaukt piedāvājuma nodrošinājumu citos gadījumos.

  - Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā piedāvājumā norādītajā derīguma termiņā. Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atdod brīdī, kad saņem līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.

    - Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs līgumu ar šo Pretendentu neslēdz.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar aukliņu. Aukliņai jābūt aizsietai un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar lapiņu), cauršuvumam apliecinātam ar datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma, ir jābūt vismaz vietas nosaukumam, datumam, parakstam un atšifrējumam.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visu personu apvienības dalībnieku pārstāvji vai visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotā persona.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājuma tāme sagatavojama pamatojoties uz nolikuma pielikumā Nr.7 „Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksts” dotajiem darbu daudzumiem;

    - Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, pielikumu Nr.5, 6, 7.

    - Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Finanšu piedāvājums jāizpilda Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem. Visas finanšu piedāvājuma izmaksas uzrādāmas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu.

    - Piedāvājumi, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarastos prasītie būvdarbu apjomi, vai arī būs papildināti ar nedefinētiem darbu apjomiem, kā arī tāmju formas nebūs noformētas atbilstoši augstākminētajām prasībām, var tikt noraidīti kā neatbilstošas.

    - Piedāvājumā norādītās cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

    - Par darbu pozīcijām, kurām Pretendents finanšu piedāvājuma tāmēs nebūs norādījis vienības cenu vai cenas, tiks uzskatīts, ka minētie izcenojumi ir iekļauti citās izmaksu pozīcijās un tie netiks atlīdzināti.

    - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - piedāvājumam papildus rakstiskai formai ir jāpievieno aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā EXCEL formātā. Uz diska jābūt norādītam pretendenta nosaukumam.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus, papildinājumus vai iestarpinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā „Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA

Aizliegts atvērt līdz 2010.gada 6.oktobra plkst.14.00.

    - Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana.

Piedāvājumus saņem un reģistrē Pasūtītāja nozīmēta atbildīgā persona. Reģistrējot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu, laiku un parakstās. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

  - Pretendenta nosaukums un adrese;

  - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums un laiks;

  - atzīmes par piedāvājuma noformējumu, ja tas saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā. Šādā gadījumā par piedāvājumu saņemšanu atbildīgā persona piedāvājumu nekavējoties pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

Atbildīgā persona pēc piedāvājuma piereģistrēšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvdarbu gaitā rekonstruējamai ēkai ir paredzēts: lieveņa pārbūve, halles pārbūve un paplašināšana, skatuves izbūve.

  - Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

  - Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu.

- Darbu izpildes laiks un vieta:

  - Plānotais līguma noslēgšanas datums ir 2010.gada 20.oktobris. Darbi ir jāuzsāk desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un darbu izpildei nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Darbu izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma darbu izpildes vieta ir „Buzula”, Saikavā, Praulienas pagastā, Madonas novadā.

- Piedāvājumu skaits:

Katrs pretendents drīkst piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu individuāli vai kā personu apvienības dalībnieks. Par pretendentu ir uzskatāms piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kas ir iesniedzis piedāvājumu. Apakšuzņēmējs nav uzskatāms par pretendentu, bet ir uzskatāms par personu, kas piedalās kādas personas piedāvājumā.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

ELFLA, Latvijas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, programmas „Lauku attīstības programma 2007.-2013.gada” pasākumam 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” piešķirtie līdzekļi un, nepieciešamības gadījumā, Pasūtītāja līdzekļi.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv, sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI. Tur ir pieejama arī informācija par saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes) ar piegādātājiem.

  - Pasūtītājs nodrošina iespēju piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem (nolikums, tehniskais projekts, kā arī sarakstes, kas ir notikusi starp ieinteresētajiem piegādātājiem un Iepirkumu komisiju, dokumenti) papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madona, 3.stāvā, pie iepirkumu speciālista p.i. Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, iepriekš saskaņojot laiku pa                t. 64807321.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē jānosūta jautājums e-pastā helmuts.pujats@madona.lv , pa faksu 64860079 vai pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes uz saņemtajiem jautājumiem sniegs, nosūtot tās uz attiecīgā Pretendenta norādīto e-pastu vai faksu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos termiņus. Ja objektīvu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā atbildi sniegt nav iespējams, tā var tikt sniegta citā, Pasūtītājam iespējami ātrā, termiņā.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju un dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents to sniedz līdz paziņojumā noteiktajam termiņam, atsūtot pa e-pastu vai faksu, vienlaicīgi izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu komercdarbību (saimniecisko darbību);

  - normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu būvdarbus;

  - pretendentam ir darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie resursi;

  - ir jābūt veikušam būvdarbus vismaz divos līdzīga apjoma objektos. Par līdzīgu apjomu tiek uzskatīti objekti kura līguma summa ir vismaz 50% apjomā no Pretendenta piedāvātās līguma summas (ieskaitot PVN). Vienam no objektiem jābūt sabiedriski ēkai.

  - pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums ēku būvniecības darbu izpildē par trīs pēdējiem gadiem, ir ne mazāks kā Ls 200 000,- (divi simti tūkstoši latu un 00 santīmi).

  - Līguma izpildē spēt nodrošināt līgumsaistību izpildes garantijas un izpildīto darbu garantijas termiņa galvojumus. Par līgumsaistību izpildes garantijas un garantijas termiņa apdrošinātāju šī līguma ietvaros var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka, sniedzot galvojumus atbilstoši līguma noteikumiem, vai pats Izpildītājs, ieskaitot galvojuma summu pasūtītāja kontā.

  - Pretendenta pēdējos trīs gados veiktie (pabeigtie) būvdarbi ir veikti kvalitatīvi un pretendenta dēļ nav kavēti būvdarbu izpildes termiņi, kā arī, nepieciešamības gadījumā pretendents ir novērsis konstatētos būvdarbu defektus noteiktajā laikā.

  - uz pretendentu, personu apvienības dalībnieku, kā arī uz apakšuzņēmēju un uz citu pretendenta norādīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendentam un personai, uz kuras tas balstās, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi nav lielāki par LVL 100,-.

  - Citas prasības saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkuma procedūrā „Saikavas kultūras nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA. Uz titullapas jānorāda arī pretendenta reģistrācijas numurs pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs un e-pasts, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.2 formu.

### Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.5 „Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksts” minētajiem darbu apjomiem.

  - Pretendenta vadītāja un galvenā grāmatveža parakstītā izziņa (oriģināls), kas apliecina, ka pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums ēku būvniecības darbu izpildē par trīs pēdējiem gadiem, ir ne mazāks kā Ls 200 000,- (divi simti tūkstoši latu un 00 santīmi).

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) un tā norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka:

    - uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

    - tas nepiedalās citos iesniegtajos piedāvājumos ((šis apliecinājums nav jāsniedz tikai apakšuzņēmējiem);

  - Pretendenta spēkā esošo vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecināta kopija (noteikumu kopija jāiesniedz gadījumā, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē nav tieši norādīts apdrošināšanas objekts -pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem), ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā Ls 50000 (piecdesmit tūkstoši lati)

VAI

Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina veiks uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar iepriekš minēto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildību līgumā noradītajā būvobjektā, ar minimālo atbildības limitu līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% no līgumā noteiktās summas, bet ne mazāk kā Ls 10000,- (desmit tūkstoši lati);

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka tas uzvaras gadījumā desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājam iesniegs līgumsaistību nodrošinājuma bankas galvojumu, kura derīguma termiņš ir vismaz 28 dienas pēc plānotā darbu pabeigšanas datuma, par summu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām;

  - desmit dienu laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas Pasūtītājam iesniegs garantijas nodrošinājuma bankas galvojumu uz laiku, kas nav īsāks kā līdz izpildīto darbu garantijas termiņa beigām, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām;

VAI

Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka tas piekrīt galvojumu noteikumiem un noteiktajā termiņā pārskaitīs garantijas izpildes galvojuma summu un izpildīto darbu garantijas termiņa galvojuma summu pasūtītāja kontā. Pasūtītājs galvojuma summu ir tiesīgs ieturēt saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, ko izsniegusi kompetenta Latvijas Republikas institūcija vai kompetenta institūcija citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

  - Atbildīgo būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas attiecīgajās būvniecības nozarēs, kuru darbu izpildi paredz minētais iepirkums. Ja Būvkomersantu reģistrā atbildīgais speciālists pretendentam un/vai apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, nav reģistrēts, pretendents iesniedz:

    - pretendenta un/vai apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts, apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam vai apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka pretendents vai apakšuzņēmējs, ja tāds tiks piesaistīts, līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents vai apakšuzņēmējs nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu.

    - ja pretendents un/vai apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts, nereģistrē atbildīgos būvdarbu vadītājus Būvkomersantu reģistrā, tad pretendents un/vai apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts, iesniedz juridiska rakstura saikni starp sertifikāta īpašnieku un Pretendentu vai apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts.

  - Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums (pilnībā aizpildīts) saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.3 formu.

  - Pretendenta aizpildīts projekta ieviešanas laika grafiks atbilstoši šī nolikuma  pielikumam  Nr. 8. Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Piedāvājumi, kuros būvdarbu izpildes termiņš pārsniegs iepriekšminēto, tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

  - Pretendenta aizpildīts projekta finanšu plūsmas grafiks brīvā veidā (tabulas veidā jāattēlo plānotais Pretendentam nepieciešamais finansējums projekta veiksmīgai ieviešanai pa mēnešiem, saskaņā ar Pretendenta piedāvāto projekta ieviešanas laika grafiku, uzrādot prognozētās ikmēneša izpildīto darbu izmaksas).

  - Apliecinājums, ka Pretendents noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem ne vairāk kā 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. Tādā gadījumā pretendentam ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji un tiem nodot plānotā Līguma izpildes daļa/s.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā minētie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu.

  - Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt komisijas locekļu lēmumus attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, piedāvājumu pārbaudi, vērtēšanu.

  - Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no bankas sniegtajiem galvojumiem.

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu.

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, un piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšanas norise notiek saskaņā ar nolikuma noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.

  - Ja aploksne nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu pa piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Oriģinālā un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumi, kuros būs mainīti būvdarbu apjomu sarakstā dotie lielumi, var tikt noraidīti kā neatbilstoši, komisijai vērtējot attiecīgās izmaiņas pēc būtības.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas.

    - Ja iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājumā tās nav iekļautas (nav aizpildītas visas prasītās izmaksas vai ir izlaistas atsevišķas pozīcijas), tā var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja komisija nenoraida piedāvājumu, kur būvdarbu apjomu saraksta atsevišķām pozīcijām pretendents nebūs norādījis cenas, tiks uzskatīts, ka minētie izcenojumi ir iekļauti citās izmaksu pozīcijās un tie netiks atlīdzināti.

    - Ja pretendents ir grozījis vai kā citādi mainījis doto darbu daudzumu sarakstu (darba nosaukumu, mērvienību, apjomu), iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu pa piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija labo Pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

1) ja konstatēta neatbilstība starp summu vārdos un ciparos, tad par pareizu tiek uzskatīta ar vārdiem norādītā summa;

2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir nosauktā vienības cena.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja Pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma, ja uzskata, ka pretendents nepamatoti nepiekrīt kļūdu labojumam.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai nav saņemti nepamatoti lēti piedāvājumi.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem noraida visus pretendentus, kas iepirkuma procedūrā individuāli vai kā personu apvienības dalībnieks piedalās ar vairāk nekā vienu piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka ir iestājies kā no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents iepirkuma procedūrā ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, tā noraida attiecīgā pretendenta iesniegto piedāvājumu jebkurā no piedāvājumu vērtēšanas posmiem.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, tā pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu un attiecīgo piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigās iesniedz iepirkumu komisijai sanāksmes dalībnieku sarakstu.

  - Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu. Ja atklājas, ka pretendents iesniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

  - Pirms galīgā lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentiem, kam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 11 (vienpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā daļā noteikto izziņu:

    - Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestādes Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, reģistrēti, un kura apliecina, ka Pretendentam un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Pasūtītājs pieņem un atzīst izziņu, ja tā izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas (ja noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā).

  - Pirms galīgā lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentiem, kam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 11 (vienpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā (ja noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā).

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu vai e-pastā, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam;

  - ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem;

  - pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

  - izbeigt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

  - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt un atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - izskatīt visu noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem;

  - sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

  - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Līgums

- Līgums un tā slēgšana:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4  Līguma projekts) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu kā nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu un saimnieciski visizdevīgāko.

  - Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildei neparedz līguma priekšapmaksu.

  - Darbu apmaksa – saskaņā ar izpildītāja iesniegto darbu izpildes aktu “Forma 2”  90 dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.

    - No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ieturēs 5 %, kas  tiks samaksāti Izpildītājam, kad būs pagājis garantijas laiks vai pēc garantijas termiņa Bankas galvojuma iesniegšanas Pasūtītājam.

  - Līgums būs fiksētās summas līgums, un tajā visā darbības laikā nevarēs ieviest nekādas līgumsummas izmaiņas.

  - Desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas, tā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz Bankas garantiju līgumsaistību izpildes nodrošinājumam, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem, vai pārskaita līgumsaistību nodrošinājuma galvojuma summu pasūtītāja norādītajā bankas kontā. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma un līguma prasībām atbilstošu līgumsaistību nodrošinājumu, līgums bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties tiek lauzts.

- NOLIKUMA PIELIKUMI:

Pielikums Nr.1 Prasības piedāvājuma nodrošinājuma galvojumam;

Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājuma forma;

Pielikums Nr.3 Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma;

Pielikums Nr.4 Līguma projekts;

Nolikuma līguma projekta pielikums Nr.4 Galvojumu noteikumi;

Pielikums Nr.5 Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksts.

Nolikuma pielikums Nr.1

Iepirkuma procedūra

„Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”,

identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA

### Prasības piedāvājuma nodrošinājuma galvojumam

Piedāvājuma nodrošinājuma bankas galvojumam jāatbilst sekojošām prasībām:

- Galvotājs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nolikumā noteikto galvojuma summu.

- Galvojums ir derīgs iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, bet, ja pretendents piedāvājuma derīguma termiņu ir noteicis garāku, nekā nolikumā prasītais, tad piedāvājuma derīguma termiņā.

- Galvojums ir no Pretendenta puses neatsaucams.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

- Pieprasot galvojuma summu, Pasūtītājam ir tikai jānosauc, tieši kādas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Izpildītājs nav izpildījis.

- Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

  - piedāvājuma derīguma termiņā atsauc piedāvājumu;

  - piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad ir saņēmis paziņojumu par pieņemto lēmumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta vai atsakās parakstīt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo nolikumu;

  - neiesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājuma galvojumu saskaņā ar nolikuma un līguma noteikumiem.

Nolikuma pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājuma forma

Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem

Pretendenta _____________________________________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkuma procedūrā

„Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”,

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2010/52_ELFLA

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam nolikumā noteiktajos termiņos veikt iepirkuma procedūrā izsludinātos Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbus – II kārtu – „Buzula”, Saikavā, Praulienas pag., Madonas novadā, un garantijas termiņā izlabot jebkurus defektus atbilstoši līguma noteikumiem par summu:

| Līguma kopējā summa (bez PVN) | ____________________________________ |
| --- | --- |
| pievienotās vērtības nodoklis 21% | ___________________________________ |
| kopējā līgumcena ar PVN | ____________________________________ |

Apliecinu, ka:

- būvdarbu garantijas termiņš ir:____ (ne mazāk kā 24 mēneši) mēneši.

- līguma darbi tiks veikti plānotajos termiņos atbilstoši nolikuma prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem (piem., būvnormatīviem, standartiem).

- piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visu darbu izpildei nepieciešamās izmaksas.

- atzīstu, piedāvājuma spēkā esamību ____ dienas (ne mazāk kā 30 dienas) no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- mēs piekrītam visām prasībām, kas izvirzītas Pretendentiem šī iepirkuma dokumentos.

- kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats

paraksts, paraksta atšifrējums

Pieteikuma parakstīšanas datums

Z.V.

Nolikuma pielikums Nr.3

pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma

# Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums

Iepirkuma procedūrā „Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”,

iepirkuma identifikācijas Nr. MNP2010/52_ELFLA

l. Pretendenta nosaukums un juridiskais statuss

...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Darbības jomas ...................................................................................................................................

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. un izdošanas datums........................................................

2. Pretendenta pieredze un iepriekšējos trīs gados veiktais ikgadējais būvdarbu ēku būvniecībā apjoms, Ls:

| Objekts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Būvdarbu apjoms, tūkst. Ls tai skaitā: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007.g. | 2008.g. | 2009.g. |
|  |  |  |  | utt. |
|  | Kopā: |  |  |  |

3.Tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma procedūrā definēto darbu veikšanai uz 2010.gada septembri.

| Iekārtu un tehnikas nosaukums | Skaits | Iegādes gads | Tehniskais stāv. (labs, apmierinošs) | Īpašuma forma (Pašu īpašums, nomāts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | utt. |

4. Uzņēmuma darbaspēka bilance uz

|  | 01.01.2008. | 01.01.2009. | 01.09.2010. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits: |  |  |  |
| No kopējā strādājošo skaita: |  |  |  |
| 1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls |  |  |  |
| 1.2 strādnieki |  |  |  |
| 2. Sezonas strādnieku skaits. |  |  |  |

- Vadošā personāla, kas paredzēts iepirkuma procedūras nolikumā minēto darbu vadībai un veikšanai, pieredze un kvalifikācija:

| Paredzamais amats darbu izpildē | Vārds, uzvārds | Darba pieredze | Sertifikāta numurs derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējā | paredzamajā amatā |  |
|  |  |  |  | utt. |

6. Pretendenta iesaistītie apakšuzņēmēji iepirkumā procedūrā minēto darbu veikšanai: (apakšuzņēmējiem kopējie nododamie darbi nedrīkst pārsniegt 70% no visu darbu apjoma, vadoties no izmaksām)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, reģistr. apl. Nr. | Darba nosaukums vai sadaļa un darbu apjoms % no kopējā iepirkuma | Licences vai Būvkomersanta reģistrācijas apliecības derīguma termiņš | Darbu vadītāju sertifikātu numuri, derīguma termiņi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | utt. |

Amata nosaukums, paraksts un atšifrējums: ..................................................................................................

z.v.

Pielikums Nr. 4

LĪGUMA PROJEKTS

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ___

Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta

Madonā	 2010.gada ___.________.

Madonas novada pašvaldība, kā vārdā saskaņā Madonas novada pašvaldības nolikumu un Madonas novada Domes ...............sēdes lēmumu Nr. .......... rīkojas tās ......................... (personas vārds, uz vārds, amats), turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku veikt Saikavas tautas nama rekonstrukcijas darbus, turpmāk tekstā - Darbus, objektā „Saikavas tautas nams”, „Buzula”, Saikavā, Praulienas pagastā, Madonas novadā, turpmāk tekstā - Objekts, saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem, iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2010/52 nolikumu un tā pielikumiem, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti, Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu un tā pielikumiem.

  - Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas, kas pamatots ar Izpildītāja piedāvājumu.

  - Izpildītājs Darbus Objektā uzsāk desmit dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet ne ātrāk kā dienā, kad ir iesniedzis prasībām atbilstošu līgumsaistību nodrošinājumu.

- LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un kā tā koriģēta, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un spēkā esošo tiesību normu prasībām, Pusēm vienojoties tiek noteikta Ls [summa cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir Ls ..... [summa cipariem un vārdiem]. Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir ...... Ls [summa cipariem un vārdiem].

  - Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu izpildes aktus (Forma 2) un nepieciešamo izpilddokumentāciju līdz katra nākamā mēneša 10.datumam par faktiski izpildīto Darbu apjomu. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja ikmēneša veiktos darbus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta (Forma 2) parakstīšanas.

  - No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ieturēs 5 %, kas  tiks samaksāti Izpildītājam, kad būs pagājis garantijas laiks vai pēc garantijas termiņa Bankas galvojuma iesniegšanas Pasūtītājam):

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu izpildes aktu un nav saņēmis rakstiski konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par veikto darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgums ir fiksētās summas līgums, balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu ar tajā norādītajām cenām, cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas un būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiks atlīdzināts.

- DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

  - Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir attiecīgi parakstīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kuru parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tad Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem pēc to nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvu prasībām

  - Izpildītājs līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai sakārto Darbu veikšanas vietu (t.sk. ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības): novāc būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus.

  - Ja pirms nodošanas vai arī tās laikā tiek konstatēti kādi defekti, Izpildītājam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā laikā.

  - Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam valsts valodā visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, kā arī Latvijā sertificēto materiālu un iekārtu sertifikātus.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

  - Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu elektroenerģijas, ūdens pieslēguma un kanalizācijas ūdeņu novadīšanas vietām. Pielāgot pieslēguma vietas Izpildītāja tehniskajām prasībām nav Pasūtītāja pienākums.

  - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Izpildītājam, tā darbiniekiem, brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kā arī par izmaiņām Objektā veicamo darbu grafikā, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu bankas izsniegtu līgumsaistību nodrošinājuma garantiju saskaņā ar līguma pielikumu vai pārskaita līgumsaistību nodrošinājuma galvojuma summu pasūtītāja norādītajā bankas kontā, kā arī citus līguma darbu izpildei saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem nepieciešamos dokumentus.

  - Izpildītājs pieprasa būvvaldei un saskaņo ar būvvaldi ar būvdarbiem saistīto dokumentāciju.

  - Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītāja Projekta Vadītājam, apstiprināšanai Darbu izpildes projektu, kurā parādītas galvenās metodes, pasākumi, kārtība un Laika grafiks visiem Darbiem, kā arī Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, būvdarbu vadītāju saistību rakstus (2.eksmeplāros) u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai, kā arī attiecīgu dokumentu kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā, un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

  - Ne retāk kā reizi mēnesī Līguma Izpildītājam jāsniedz Projekta Vadītāja akceptam precizētais Darbu izpildes projekts. Pārskatītajā Darbu izpildes projektā jānorāda visas izmaiņas, to iespaids uz Darbu izpildes gaitu un paredzamie kompensācijas pasākumi.

  - Projekta Vadītāja akcepts Precizētam Darbu izpildes projektam nemaina Līguma Izpildītāja saistības. Līguma Izpildītājs jebkurā brīdī var to pārskatīt un iesniegt atkārtotam Projekta Vadītājam akceptam.

  - Līguma Izpildītājam, cik ātri vien iespējams jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Pasūtītāja atbildīgā persona var pieprasīt Līguma Izpildītājam iesniegt šādu apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu vai pabeigšanas termiņu.

  - Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu izpildes aktu.

  - Izpildītājs pēc Darbu izpildes apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līguma summas saņemšanai.

  - Visa Līguma perioda laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību kārtīgai visu Līguma saistību izpildīšanai, darbu izpildes laikā nodrošina kompetentu Darbu vadītāju (-jus).

  - Visā Līguma darbības laikā līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina savas Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

  - Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu saskaņā ar šo Līgumu izpildītājos Darbos.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu būvgružu savākšanu un izvešanu.

  - Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu saskaņā ar šo Līgumu izpildītajos Darbos.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar Darbu veikšanu Objektā.

  - Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem būvnormatīviem.

  - Izpildītājs atsevišķu Darbu veikšanai ir tiesīgs pieaicināt apakšuzņēmējus.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt darbus atbilstoši Pasūtītāja rīcībā esošajam finansējuma apjomam, par kuru Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju.

- GARANTIJAS

  - Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Izpildītājs sniedz piedāvājumā norādīto līgumsaistību nodrošinājuma veidu. Ja izpildītājs nodrošinājumu sniedz, ieskaitot līgumsaistību nodrošinājuma summu pasūtītāja kontā, tā ir jāieskaita pasūtītāja atsevišķi norādītajā kontā. Līgumsaistību nodrošinājuma summu pasūtītājs izmaksā pēc bankas garantijas termiņa galvojuma saņemšanas vai gadījumā, ja izpildītājs ir izvēlējies garantijas termiņa galvojuma summas pārskaitīšanu pasūtītāja kontā, nodrošinājuma summu atmaksā, beidzoties garantijas termiņam, ja pasūtītājam nav bijusi nepieciešamība atbilstoši līguma noteikumiem ieturēt garantijas summu;

  - Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru Izpildītājs apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem pusēm savstarpēji saskaņotā termiņā.

  - Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Līguma Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu likvidēšanas Līguma Izpildītājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

  - Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas uz Izpildītāja rēķina. Pasūtītājs defektu novēršanas darbu izdevumus atgūst no Izpildītāja iesniegtā garantijas termiņa galvojuma summas, bet, ja tā ir mazāka, nekā faktiski defektu novēršanai izlietots, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kam tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos Izpildītāja veiktajos darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par savas un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

  - Ja Izpildītājs savas vainas dēļ vairāk kā par 10 kalendārajām dienā kavē darbu grafikā paredzēto darbu izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumsaistību nodrošinājuma. Šajā punktā minēto kavējuma naudu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja vai arī no bankas, kura devusi līgumsaistību nodrošinājumu.

  - Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus objektā 5 dienu laikā no darbu izpildei nepieciešamo dokumentu saņemšanas vai, ja Darbs netiek pildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā, Izpildītājs neiekļaujas Darbu izpildes grafikā, bet ne tikai, vai Līguma Izpildītājs noteiktajā laikā neiesniedz noteiktajām prasībām atbilstošu līgumsaistību nodrošinājuma garantiju. Par vienpusēju līguma laušanu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam vismaz piecas dienas iepriekš. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda un paraksta izpildīto Darbu aktu. Puses 20 (divdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem uz Līguma laušanas brīdi.

  - Pasūtītājam ir tiesības bez jebkādām soda sankcijām no Izpildītāja puses un nesedzot Izpildītāja zaudējumus pārtraukt vai vispār izbeigt būvdarbus, ja trešo personu prasību rezultātā tiek apturēti vai pārtraukti būvdarbi. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar piedāvājuma tāmi par reāli paveiktajiem darbiem. Par vienpusēju līguma pārtraukšanu vai laušanu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam vismaz piecas dienas iepriekš.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar Nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi Objektā.

  - Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem.

- CITI NOSACĪJUMI

  - Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

  - Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi : | Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā pilnvarotā persona: |
| --- | --- |
| Jānis Melnups |  |
| Tālrunis: 64860580 | Tālrunis: |
| Fakss: 64860079 | Fakss: |
| e-pasts: janis.melnups@madona.lv | e-pasts: |

  - Pasūtītājs ar aktu 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nodod Līguma Izpildītājam Objektu vai visas līguma izpildē iesaistītās objektu veidojošās daļas un, līdz Darbu pabeigšanai, Līguma izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Objektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.

  - Izpildītājs ļauj Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi un jebkurai citai personai, kuru pilnvarojusi Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi, pieeju darbu izpildes Vietai un jebkurai citai vietai, kur tiek veikts vai nodomāts veikt darbus, kas saistīti ar šo Līgumu.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc, organizē un protokola sagatavošanu nodrošina Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces, par būvsapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus. Ja būvsapulci sasauc Pasūtītājs, tad Pasūtītāja pārstāvis organizē un nodrošina protokola sagatavošanu.

  - Būvsapulcē obligāti piedalās būvuzraugs, autoruzraugs un Izpildītāja pilnvarotā persona. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

  - Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

  - Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.

  - Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot iepirkuma procedūras dokumentus.

  - Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm.

  - Šis Līgums sagatavots uz ... lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

- PIELIKUMI

Līguma Pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, un to prioritārā secība ir šāda:

  - Līguma pielikums Nr.1. – Sarakste iepirkuma procedūras laikā, kas attiecas uz līguma izpildi;

  - Līguma pielikums Nr.2 – iepirkuma „Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA nolikums ar pielikumiem (vai izraksts no tā);

  - Līguma pielikums Nr.3 – Pretendenta piedāvājums;

  - Līguma pielikums Nr.4 – Galvojumu noteikumi.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Madonas novada pašvaldība |  |
| Reģistrācijas Nr.LV90000054572 | Reģistrācijas Nr. |
| Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija | Adrese: |
| Norēķinu konts Nr. LV37UNLA0030900130116 | Norēķinu konts Nr. |
| AS „ SEB banka” Madonas filiāle |  |
| Ā.vilšķērsts |  |
| Madonas novada pašvaldības izpilddirektors |  |

Līguma projekta pielikums Nr.4

### GALVOJUMU NOTEIKUMI

Prasības līgumsaistību nodrošinājuma bankas galvojumam:

- Galvotājs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

- Pasūtītājam pieprasījumā ir jānosauc tikai, kādas iepirkuma procedūras nolikumā vai līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

- Līgumsaistību nodrošinājuma galvojumam ir jābūt derīgam un pilnā spēkā esošam no līguma noslēgšanas brīža līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc plānotā darbu pabeigšanas datuma, kas definēts līguma 1.2.punktā.

- Galvojumam ir jābūt no Pretendenta vai Izpildītāja puses neatsaucamam.

- Galvojuma summai ir jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

Prasības garantijas termiņa bankas galvojumam:

- Galvotājs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu garantijas termiņā Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā, nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

- Pasūtītājam pieprasījumā ir tikai jānosauc, kādas iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

- Garantijas termiņa galvojumam ir jābūt derīgam uz laiku, kas nav īsāks kā līdz garantijas termiņa beigām, t.i., ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus mēnešus) no būvdarbu pabeigšanas akta apstiprināšanas.

- Galvojumam ir jābūt no Pretendenta vai Izpildītāja puses neatsaucamam.

- Galvojuma summai ir jābūt vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

Gadījumā, ja izpildītājs līgumsaistību izpildes galvojumu un / vai garantijas termiņa galvojumu sniedz, pārskaitot galvojuma summu Madonas novada pašvaldības kontā, uz to attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto galvojumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa, bet tikai jāpaziņo, kādas iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

Nolikuma pielikums Nr. 5

### Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksts

„Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi – II kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA

Būvprojekta paskaidrojumi, specifikācijas un rasējumi un veicamo darbu daudzumu saraksti

pieejami digitālā veidā Madonas novada pašvaldības mājas lapā: www.madona.lv sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI.

Ar izdrukātiem būvprojekta rasējumiem var iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvs, pie iepirkumu speciālista p.i. Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst.9:00 līdz 16:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, iepriekš pazvanot pa telefonu 64807321, 29479482.

### VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI PAR TEHNISKAJĀ PROJEKTĀ IEKĻAUTO

### DARBU DAUDZUMU SARAKSTU

Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc būvprojekta un izstrādātajās tāmēs jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, kas nodrošina visu celtniecības darbu veikšanu līdz ēkas ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas būvnormatīviem un LVS standartiem!

Būvuzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu, par visām kļūdām, nepilnībām vai nesaskaņām starp izstrādātā būvprojekta daļām un piedāvātajām atkāpēm no projekta risinājumiem, kas var ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, savlaicīgi ir jāinformē Pasūtītājs saskaņošanai vai nepilnību novēršanai.