APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2011.gada 16.maijā

Protokols Nr. MNP2011/16-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

________________________/V.Rakstiņš/

## NOLIKUMS

Iepirkumam

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)

„Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/16

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

2011. gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	4

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	5

- Piedāvājumu saņemšana.	7

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	7

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	7

- Sarakste, informācijas sniegšana	7

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	8

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	9

- Pretendenta tiesības un pienākumi	11

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	11

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	13

- Iepirkumu komisijas tiesības	14

- Iepirkumu komisijas pienākumi	14

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē	15

Pielikums Nr.2 Piedāvājuma forma	16

Pielikums Nr.3 Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma	17

Pielikums Nr.4 Līguma projekts	20

Līguma projekta 1.pielikums „Nodrošinājumu noteikumi’	30

Līguma projekta 3.pielikums „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”	31

Pielikums Nr.5 „Darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiks”	34

Pielikums Nr.6 „Darbu daudzumu saraksts”	35

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LVF-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/16.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Helmuts Pujats, e-pasts helmuts.pujats@madona.lv, tālr. 64807321, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi būvdarbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt līguma būvdarbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - iepirkuma līguma priekšmets ir tehniskajā projektā „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi” paredzēto darbu izpilde (turpmāk tekstā – būvdarbi) saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos un to pielikumos noteiktajām prasībām.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Līguma būvdarbu izpildes vieta ir būvobjekta adrese: Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, aptuveni 2011.gada jūnijā.

  - Līgumā paredzētie būvdarbi ir jāveic divu mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums un iepirkuma līgums jāparaksta, un jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas. Minētais uzaicinājums tiek nosūtīts pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot pa pastu (uz piedāvājuma titullapas norādīto faksa numuru un pasta adresi). Par uzaicinājuma saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad tas ir nosūtīts pa faksu.

  - Ja izraudzītais Pretendents nav noslēdzis nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma pielikumam               Nr. 4 „Līguma projekts”, iekļaujot līgumā būtiskos iepirkuma nolikuma punktus un pielikumus. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, ieskaitot to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas attiecas uz līguma izpildi.

  - Pasūtītājs būvdarbu apmaksu veic saskaņā ar līguma projektu.

  - Pasūtītājs paredz līguma izpildes nodrošinājumu (tekstā arī - galvojums), kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 1.pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Pasūtītājs paredz būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājumu (tekstā arī - galvojums), kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 1.pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu garantijas termiņa nodrošinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt līguma izpildes nodrošinājumu.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

  - Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei. Tā notiks 2011.gada 25.maijā plkst. 10:00. būvobjekta adresē: Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei notiek vienu reizi, visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi, nolikumā noteiktajā laikā. Par veikto Būvobjekta apskati sanāksmes beigās parakstās pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis, un pretendenta pārstāvim tiek izsniegts apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 1 „Būvdarbu objekta apskates sanāksmes dalībnieka lapa”.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

No Madonas novada pašvaldības līdzekļiem.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 2.jūnija plkst. 10:00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2011.gada 2.jūnijā plkst. 10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2011.gada 15.jūlijam.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Ls 5000,- (pieci tūkstoši latu) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr. 758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” par pirmā pieprasījuma garantijām. Bankas garantijā ir iekļauti šādi nosacījumi:

12.2.1.garantijas devējs apņemas pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bez nosacījumiem Pasūtītājam izmaksāt garantijas summu, ja Pretendents:

      - atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, neparaksta vai pasūtītāja noteiktajā termiņā nav parakstījis līgumu saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem.

12.2.2.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 52.panta trešajā daļā noteiktajam.

    - Bankas garantija ir no Pretendenta puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

.

  - Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt arī pats, pārskaitot iepriekšminēto nodrošinājuma summu uz Madonas novada pašvaldības kontu LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi ”Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā MNP2011/16”.

  - Gadījumā, ja izpildītājs piedāvājuma nodrošinājumu sniedz, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā, uz to attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto galvojumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa, bet tikai jāpaziņo, kuru iepirkuma dokumentos noteikto prasību pretendents nav izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta saistību neizpildi.

  - Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc līguma noslēgšanas. Ja piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir notecējis, iepirkumu komisija nodrošinājuma dokumenta oriģinālu atgriež pēc pretendenta pieprasījuma.

  - Pasūtītājs tam pretendentam, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pēc līguma parakstīšanas.

  - Iepirkumu komisija pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas var atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu citos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu un situāciju atsevišķi.

  - Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, termiņu.

12.8.1. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, spēkā esamības termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.

12.8.2. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu:

      - iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē;

      - pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu var neslēgt.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem apvienības dalībniekiem.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija, izpildāmie būvdarbi, un ir jāparedz visu līguma būvarbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2 „Piedāvājuma forma”. Piedāvājumā ir jānorāda kopējā cena, par kādu Izpildītājs veiks būvdarbus. Kopējā piedāvājuma summā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

    - Finanšu piedāvājuma cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar paredzēto līguma būvdarbu izpildi, ņemot vērā Tehniskajā projektā, Līguma projekta 3.pielikumā „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības” un citas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes ir jāsagatavo atbilstoši uz nolikuma pielikumā Nr.6 „Darbu daudzumu saraksts” dotajiem darbu daudzumiem.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes ir jāaizpilda Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes ir jānoformē saskaņā ar 19.12.2006. Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem un to pielikumiem Nr. 5, 6, 7.

    - Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus tām ir jāpievieno aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā Excel formātā. Uz diska jānorāda pretendenta nosaukums.

    - Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu., izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus darbu apjomu sarakstā. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

UZMANĪBU!

Piedāvājumā nav jāiekļauj un nav jāparedz izmaksas tehniskajā projektā paredzētajai iekārtai un darbam (darba uzdevuma sadaļa „Iekārtas” Nr. LT-12/5/2010) – pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādīšana, pieslēgšana elektrības tīkliem. Pasūtītājs šo iekārtu un ar tās uzstādīšanu un pieslēgšanu elektrības tīkliem saistītos darbus neiepērk.

    - Ja pretendents kādas pozīcijas izmaksas ir iekļāvis citas darbu daudzumu saraksta pozīcijas izmaksās, tas tāmē izdara attiecīgu norādi par to. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam atšifrēt katrai pozīcijai paredzētās izmaksas.

    - Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu būvdarbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līguma cena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

identifikācijas numurs MNP2011/16

Aizliegts atvērt līdz 2011.gada 2.jūnija plkst. 10:00

    - Uz aploksnes (piedāvājuma iepakojuma) ir jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

14.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Pēc Pretendenta pieprasījuma Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  - Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem, tehniskais projekts, iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi.

  - Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 3.stāvā pie Juridiskās nodaļas jurista Helmuta Pujata darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 ar pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, iepriekš pa telefonu 64807321 saskaņojot laiku, kad piegādātājs ieradīsies iepazīties ar dokumentiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām. Par tādu dokumentu pieprasīšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (tehniskais projekts), to pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā helmuts.pujats@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu saimniecisko darbību (komercdarbību).

  - Pretendentam darbu izpildei ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un citi darbinieki, kā arī ir pietiekami materiālie un citi resursi pilnīgai būvdarbu izpildei.

  - Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas nosacījumiem.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas, LR Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, balstās uz kādu personu, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma būvdarbus un /vai nodot resursus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Ja pretendents līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju, bet nebalstās uz to savas kvalifikācijas apliecināšanā, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma būvdarbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī būvdarbu izpildei nepieciešamajai pieredzei ir jābūt atbilstošiem nolikuma pielikuma Nr.3 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma” prasībām.

  - Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums ēku būvniecības darbu izpildē par trīs pēdējiem gadiem, ir ne mazāks kā Ls 300’000,- (trīs simti tūkstoši lati).

  - Pretendentam ir pieredze vismaz trīs līdzīgos objektos rekonstrukcijas būvdarbu izpildē, par ko jāiesniedz citu pasūtītāju atsauksmes. Par līdzīgu objektu tiek uzskatīts tāds objekts, kura līgumcena nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Šos objektus norāda Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma tabulā.

  - Līguma izpildē sniegt līguma izpildes nodrošinājumu uz termiņu, kas nav īsāks kā 28 dienas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma, un izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu uz garantijas termiņu – divi gadi. Par līguma izpildes nodrošinājuma sniedzēju šī līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka vai pats izpildītājs, pārskaitot līguma izpildes nodrošinājuma summu pasūtītāja kontā. Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju šī līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot nodrošinājumu, kura noteikumi ir līguma projekta pielikumā. Sniegtais nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams.

  - Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.16.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek pievienots piedāvājumam neiešūts kopējā iesaiņojumā.

  - Piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.2 „Piedāvājuma forma”.

  - Finanšu piedāvājuma tāmes atbilstoši ar nolikuma pielikumam Nr. 6 „Darbu daudzumu saraksts” un nolikuma 13.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz visu apvienības dalībnieku savstarpēja parakstīts sabiedrības līgums. Tas ietver nolikuma 18.4.punktā noteiktās prasības.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu un 19.6.punktā minēto sabiedrības līgumu.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā – kā pierādījums, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumā ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojumā norādītos veicamos būvdarbus un /vai nodot resursus.

  - Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.3 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma”. Ja Pretendents būvdarbu izpildē ir plānojis iesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumam ir jāpievieno Apakšuzņēmēja kvalifikācijas rādītāju apkopojums par katru apakšuzņēmēju atsevišķi, saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.3 formu.

  - Pretendenta vadītāja un galvenā grāmatveža parakstītā izziņa (oriģināls), kas apliecina, ka pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums ēku būvniecības darbu izpildē par trīs pēdējiem gadiem, ir ne mazāks kā Ls 300’000,- (trīs simti tūkstoši lati). Objekti, kas veido pretendenta izziņā norādīto apgrozījumu, ir jāuzrāda Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma tabulā vismaz tik daudz, lai pierādītu gada vidējo finanšu apgrozījumu ēku būvniecības darbu izpildē par trīs pēdējiem gadiem ne mazāku kā Ls 300’000,- (trīs simti tūkstoši lati).

  - Vismaz trīs citu pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem līdzīgos objektos ēku jaunbūves vai rekonstrukcijas darbu izpildē.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas būvniecības nozarēs, kuru darbu izpildi paredz iepirkums, t.i., vismaz ēku būvdarbu vadīšanā. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

  - Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

    - pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”.

  - Atbilstošu 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" un spēkā esošu pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecināta kopija (noteikumu kopija jāiesniedz gadījumā, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē nav tieši norādīts apdrošināšanas objekts -pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem), ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā Ls 50000 (piecdesmit tūkstoši lati),

VAI

Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina veiks 28.06.2005.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" atbilstošu uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar iepriekš minēto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko obligāto atbildību līgumā noradītajā būvobjektā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ar atbildības limitu, kas nav mazāks kā minimālais noteikumos noteiktais, t.i., 10% no līgumā noteiktās summas, bet ne mazāk kā Ls 10000,- (desmit tūkstoši lati).

  - Pretendenta apliecinājums, ka noteiktajā kārtībā šķiros būvniecības gaitā radušos atkritumus. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz būvatļaujas saņemšanai un būvdarbu uzsākšanai izstrādās un iesniegs Pasūtītājam ar autoruzraugu saskaņotu detalizētu būvarbu veikšanas projektu un izpildīs citas noteiktās prasības. Vienlaicīgi arī pretendents apliecina, ka noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanas dienai Pasūtītājam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju, kura ir spēkā vismaz 28 dienas pēc plānotā būvdarbu pabeigšanas datuma, par summu 10%  (desmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām,

VAI

ja pretendents līguma izpildes nodrošinājumu sniedz, pārskaitot tā summu pasūtītāja kontā, piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu, ka piekrīt nodrošinājumu noteikumiem un, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanas dienai pārskaitīs Pasūtītāja kontā līguma izpildes nodrošinājumu, kas ir spēkā vismaz 28 dienas pēc plānotā būvdarbu pabeigšanas datuma, par summu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām;

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka desmit dienu laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas Pasūtītājam iesniegs būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājumu kā bankas galvojumu uz laiku, kas nav īsāks kā līdz izpildīto Darbu garantijas termiņa, kas ir noteikts divi gadi, beigām, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām;

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) un tā norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē. To pretendents piedāvājumā iekļauj tikai tajā gadījumā, ja viņš ir piedalījies ieinteresēto piegādātāju sanāksmē atbilstoši nolikuma noteikumiem.

  - Pretendenta aizpildīts Darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiks atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.5.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, ziņas ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. Tādā gadījumā pretendentam nolikuma pielikumā Nr.3 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma” attiecīgajā punktā atbilstoši dotajai formai ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem ne vairāk kā 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem).

  - Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem (tekstā arī - galvojums).

  - Pretendentam nav tiesību grozīt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana noris atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un par piedāvāto cenu izpildīt Līguma būvdarbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Piedāvājumu, kam nav nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, iepirkumu komisija atzīst par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma un 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendentam nav pietiekami finanšu resursi Līguma būvdarbu veikšanai, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojumā norādītais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošs nolikuma prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendents apakšuzņēmējam ir nodevis vairāk kā 70 procentus no līguma būvdarbiem, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos iekļauto tehnisko prasību līmenim.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomi, tai skaitā sarakstes laikā veiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja pretendents ir grozījis vai kā citādi mainījis darbu daudzumu sarakstu (darba nosaukumu, mērvienību, apjomu) vai arī, ja pretendents piedāvājumā nav iekļāvis precizējumus atbilstoši iepirkuma procedūras sarakstē noteiktajam, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja komisija nav noraidījusi piedāvājumu, kur darbu daudzumu sarakstā atsevišķām pozīcijām pretendents nav norādījis cenu, tiek uzskatīts, ka minētie izcenojumi ir iekļauti citās izmaksu pozīcijās un tie netiks atlīdzināti.

    - Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju pozīcijās un ailēs, kurās kļūdas ir konstatētas.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma prasībām izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā:

    - rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

    - var pieprasīt pretendentam iesniegt detalizētu skaidrojumu par cenām konkrētam darbam vai tā daļai.

  - Iepirkumu komisija izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Lai novērtētu, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta (51) daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam ir jāsniedz atbilde.

  - Ja atklājas, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, kā piemēram, Būvkomersantu reģistrs, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem būvdarbiem.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:

|  | Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (punktu īpatsvars) |
| --- | --- | --- |
| A | piedāvātā cena (bez PVN) | 90 |
| B | Pretendents ir piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē | 10 |
| C | iegūtais kopējais punktu skaits | 100 |

    - Punkti par piedāvāto cenu – A, tiek noteikti šādi:

a) lētākais piedāvājums: 90 punkti;

b) pārējiem pretendentiem punkti tiek noteikti pēc formulas:

(lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x paredzētais punktu īpatsvars, t.i., 90 punkti.

    - Punkti par piedalīšanos Būvobjekta apskates sanāksmē – B, ir noteikti šādi:

a) - pretendents nav piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 0 punkti;

b) - pretendents ir piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 10 punkti.

    - Pretendenta iegūto kopējo punktu skaitu – C, aprēķina, saskaitot kopā A un B pozīcijās iegūtos punktus.

    - Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un ir ar lielāko punktu skaitu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt precizējumus, skaidrojumus iepirkuma nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju par piedāvājumu, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantu.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja pasūtītājam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja Pretendenta, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, piedāvātā līguma summa pārsniegs Pasūtītāja finansiālās iespējas, tad Pasūtītājam ir tiesības atteikties pilnībā vai daļēji no šādiem būvdarbiem un šādā kārtībā – 1) nojume; 2) veļas žāvētava; 3) teritorijas sadaļa.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

  - noteiktajā termiņā līdz piedāvājumu iesniegšanai sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem;

  - sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

  - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē”

Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē

Iepirkumā „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/16

Objekta nosaukums un adrese: pulcēšanās sanāksmei notiek Būvobjekta adresē: Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

Sanāksmes datums un laiks 2011.gada 25.maijs plkst. 10:00.

| Ieinteresētā piegādātāja nosaukums, kontakttālruņa numurs | Piegādātāja pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums par pretendenta veikto objekta apskati | Pasūtītāja pārstāvja apliecinājums par pretendenta dalību būvobjekta apskates sanāksmē |
| --- | --- | --- |

Nolikuma pielikums Nr.2 „Piedāvājuma forma”

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Iepirkuma procedūra

„Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

identifikācijas numurs MNP2011/16

### PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši nolikumam pielikumā pievienotajam līguma projektam un ņemot vērā iepirkuma procedūras dokumentācijas noteikumus veikt iepirkuma procedūrā izsludinātos skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijas par pirmsskolas iestādi būvdarbus, kam adrese ir Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, un garantijas termiņā izlabot jebkurus defektus atbilstoši līguma noteikumiem par kopējo cenu:

Ls	 (norāda summu ar cipariem un vārdiem bez PVN)

Apliecinu, ka:

- esmu iepazinies un sapratis iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītu izpildīt Līguma būvdarbus par šajā piedāvājumā norādīto cenu.

- Līguma būvdarbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.

- Piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visu būvdarbu izpildei nepieciešamās izmaksas. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, piedāvājuma cenā ir iekļautas dokumentu tulkošanas izmaksas un izmaksas komunikācijas ar pasūtītāju nodrošināšanai visā līguma izpildē.

- Mums ir pietiekami resursi pakalpojuma veikšanai.

- Apņemos Līguma izpildē ievērot Madonas novada pašvaldības kvalitātes un vides politiku.

- Atzīstu, piedāvājuma spēkā esamību līdz 2011.gada 15.jūlijam.

- Plānotais Līguma izpildes laiks ir no	 (datums) līdz ________	 (datums).

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums

Z.V.

Nolikuma pielikums Nr.3 „Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojuma forma”

# Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojums

„Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/16

l. Pretendenta nosaukums un juridiskais statuss

...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Darbības jomas ...................................................................................................................................

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. un izdošanas datums........................................................

2. Pretendenta pieredze un pēdējos trīs gados veiktais ikgadējais būvdarbu ēku būvniecībā apjoms, Ls:

| Objekts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Būvdarbu apjoms, Ls tai skaitā: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2009. | 01.01.2010. | 01.05.2011. |
|  |  |  |  | utt. |
|  | Kopā: |  |  |  |

3.Tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma procedūrā definēto darbu veikšanai uz 2011.gada 1.maiju.

| Iekārtu un tehnikas nosaukums | Skaits | Iegādes gads | Tehniskais stāv. (labs, apmierinošs) | Īpašuma forma (Pašu īpašums, nomāts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | utt. |

4. Uzņēmuma darbaspēka bilance uz

|  | 01.01.2009. | 01.01.2010. | 01.05.2011. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits: |  |  |  |
| No kopējā strādājošo skaita: |  |  |  |
| 1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls |  |  |  |
| 1.2 strādnieki |  |  |  |
| 2. Sezonas strādnieku skaits. |  |  |  |

5. Vadošā personāla, kas paredzēts iepirkuma procedūras nolikumā minēto darbu vadībai un veikšanai, pieredze un kvalifikācija:

| Paredzamais amats darbu izpildē | Vārds, uzvārds | Darba pieredze | Sertifikāta numurs derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējā | paredzamajā amatā |  |
|  |  |  |  | utt. |

6. Pretendenta iesaistītie apakšuzņēmēji iepirkumā procedūrā minēto darbu veikšanai: (apakšuzņēmējiem kopējie nododamie darbi nedrīkst pārsniegt 70% no visu Darbu apjoma, vadoties no izmaksām)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, reģistr. apl. Nr. | Darba nosaukums vai sadaļa un darbu apjoms % no kopējā iepirkuma | Licences vai Būvkomersanta reģistrācijas apliecības derīguma termiņš | Darbu vadītāju sertifikātu numuri, derīguma termiņi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | utt. |

Amata nosaukums, paraksts un atšifrējums: ..................................................................................................

z.v.

# Pretendenta apakšuzņēmēja kvalifikācijas rādītāju apkopojums

# [PIEZĪME: šo iekļauj piedāvājumā, ja Līguma izpildē plānots iesaistīt apakšuzņēmēju(-s), par katru apakšuzņēmēju atsevišķi]

„Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/16

l. Apakšuzņēmēja nosaukums un juridiskais statuss

...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Darbības jomas ...................................................................................................................................

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. un izdošanas datums........................................................

2.Tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma procedūrā definēto darbu veikšanai uz 2011.gada 1.maiju.

| Iekārtu un tehnikas nosaukums | Skaits | Iegādes gads | Tehniskais stāv. (labs, apmierinošs) | Īpašuma forma (Pašu īpašums, nomāts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | utt. |

3. Uzņēmuma darbaspēka bilance uz

|  | 01.01.2009. | 01.01.2010. | 01.05.2011. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits: |  |  |  |
| No kopējā strādājošo skaita: |  |  |  |
| 1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls |  |  |  |
| 1.2 strādnieki |  |  |  |
| 2. Sezonas strādnieku skaits. |  |  |  |

- Vadošā personāla, kas paredzēts iepirkuma procedūras nolikumā minēto darbu vadībai un veikšanai, pieredze un kvalifikācija:

| Paredzamais amats darbu izpildē | Vārds, uzvārds | Darba pieredze | Sertifikāta numurs derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējā | paredzamajā amatā |  |
|  |  |  |  | utt. |

Amata nosaukums, paraksts un atšifrējums: ..................................................................................................

z.v.

Nolikuma pielikums Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts”

BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. <numurs>

Madonā	 2011.gada <datums>.

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas pamatojoties uz <pārstāvības pamatojums>, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Komersanta nosaukums>, reģ. Nr. <numurs>, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas pamatojoties uz <pārstāvības pamatojums>, turpmāk tekstā Uzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcijas būvdarbi Mārcienā”, identifikācijas numurs MNP2011/9_ELFLA , noslēdz savā starpā šādu līgumu (turpmāk tekstā arī – Līgums):

- DEFINĪCIJA

  - „APAKŠUZŅĒMĒJS” – ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Uzņēmēju par noteiktu būvdarbu daļu veikšanu, un kuru Uzņēmējs ir norādījis savā iepirkuma piedāvājumā.

  - „AUTORUZRAUGS” – ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic būvdarbu izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

  - „BŪVDARBI” – darbu un pasākumu kopums, kas vērsts uz būvprojekta realizāciju un būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

  - „BŪVDARBU VADĪTĀJS”- Uzņēmēja pārstāvis, kurš nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šim līgumam un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību, un pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - „BŪVLAUKUMS”- atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā veicami būvdarbi, pēc adreses Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

  - „BŪVOBJEKTS” – skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijas par pirmsskolas iestādi būvdarbi.

  - „BŪVPROJEKTS”- „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi” Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas rajonā.

  - „BŪVUZRAUGS” – ir Pasūtītāja nolīgts pārstāvis, kurš veic būvdarbu izpildes uzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

  - „PASŪTĪTĀJA PROJEKTA VADĪTĀJS”- Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju un kuru Pasūtītājs nozīmē uzraudzīt līguma izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam un Pasūtītāja interesēm.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt Būvobjekta skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijas par pirmsskolas iestādi būvdarbus (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši akceptētajam būvprojektam Līgumā noteiktajā termiņā, kā arī veikt jebkādas citas Pasūtītāja noteiktā galarezultāta sasniegšanai nepieciešamās darbības, kuras norādītas Līgumā un pielikumos pie Līguma.

  - Līguma 2.1. punktā minētais tiek realizēts saskaņā ar iepirkuma „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi”, identifikācijas numurs MNP2011/16, iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena par šī līguma izpildi ir LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas sastāv no pamatsummas LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>), un pievienotās vērtības nodokļa ...% apmērā LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

  - Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, lai realizētu būvprojektu un nodotu būvobjektu ekspluatācijā, kā arī visas izmaksas, lai veiktu šajā līgumā noteiktos uzdevumus, visi nodokļi un nodevas.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt samaksu par faktiski veiktajiem būvdarbiem un šajā līgumā noteikto uzdevumu izpildi, nepārsniedzot līguma 3.1. punktā noteikto līgumcenu.

  - Avansa maksājums nav paredzēts.

  - Pamatsummas samaksu Pasūtītājs veic pa daļām par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktajiem būvdarbiem 95% (deviņdesmit piecu procentu) apmērā, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs rēķinus apmaksā ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc to saņemšanas.

  - Atlikušos 5% (piecus procentus) no pamatsummas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas), saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina un atbilstošas būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājuma saņemšanas.

  - Gadījumā, ja nav iesniegts Līguma pielikuma Nr.1. prasībām atbilstošs būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājums, Pasūtītājs aizturēto maksājumu 5% apmērā no pamatsummas izmaksā pēc atbilstoša būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājums saņemšanas. Gadījumā, ja Uzņēmējs vispār nav iesniedzis būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājumu, pasūtītājs aizturēto maksājumu 5% apmērā no pamatsummas izmaksā pēc garantijas termiņa nodrošinājuma beigām, ja Pasūtītājam nav bijusi nepieciešamība garantijas termiņa nodrošinājumu ieturēt saskaņā ar Līguma un nodrošinājumu noteikumiem.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no līgumā paredzētiem darbiem Uzņēmējs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgums ir fiksētās summas līgums, balstīts uz Uzņēmēja piedāvājumu ar tajā norādītajām cenām, cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas un būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Uzņēmējam netiks atlīdzināts.

  - Par apmaksas dienu uzskata maksājuma veikšanas dienu Pasūtītāja bankā. Uzņēmēja sagatavotajam rēķinam jābūt noformētam tā, lai Pasūtītājs to varētu izmantot kā nodokļu rēķinu likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē.

  - Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz šī līguma pamata maksājamās summas ar prasībām pret Uzņēmēju, kuras izriet no šī līguma neievērošanas..

- BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅI

  - Uzņēmējam Būvdarbi jāveic saskaņā ar iepirkuma procedūras piedāvājumā iekļauto darbu izpildes laika grafiku un ir jāpabeidz līdz 2011.gada __._________ (divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

  - Būvdarbu pabeigšanas datums – visu būvdarbu nodošana Pasūtītājam un Kopējā būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšana.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Autoruzraudzība un būvuzraudzība:

    - Pasūtītājs, noslēdzot šo līgumu, noslēdz līgumu ar autoruzraugu un būvuzraugu, kuri veiks uzraudzību.

  - Būvatļauja:

    - Pasūtītājs, noslēdzot šo līgumu, iesniedz Uzņēmējam visus dokumentus, kas saskaņā ar pastāvošo likumdošanu no Pasūtītāja puses nepieciešami būvatļaujas saņemšanai, lai Uzņēmējs varētu uzsākt būvdarbus.

  - Būvlaukuma nodošana:

    - Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu būvlaukumam ar būvatļaujas saņemšanas dienu, parakstot Būvlaukuma nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru parakstot Uzņēmējs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

  - Būvdarbu pieņemšana:

    - Pasūtītājs apņemas pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi un termiņā izpildītos būvdarbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

    - Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no būvdarbu pieņemšanas, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbu izpildi, ja Uzņēmējs nenovērš trūkumus un/vai defektus, kā arī neievēro citus šajā līgumā noteiktos pienākumus uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti, fiksējot minēto rakstveidā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī cita Uzņēmēja personāla nomaiņu, ja tie nepienācīgi pilda savus pienākumus vai to kvalifikācija nav pietiekoša.

    - Pasūtītājs pēc būvdarbu pabeigšanas visus Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus iesniedz Uzņēmējam, kā arī piedalās nodošanas procesā.

  - Sadarbība:

    - Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēju ar atļaujām (pilnvarām), kā arī tā rīcībā esošo dokumentāciju, līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanai, kuru nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās;

    - Pasūtītājs nodrošina, ka visi lēmumi, kas varētu būt nepieciešami būvdarbu izpildes gaitā vai ko pieprasa Uzņēmējs un kas ir atkarīgi no Pasūtītāja, tiek pieņemti ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā.

  - Maksājumu veikšana:

    - Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam līgumā noteikto līgumcenu par kvalitatīvi un termiņā veiktiem būvdarbiem;

    - Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja iepirkuma piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību, tas ir, neapmaksā Uzņēmēja piedāvājumā neiekļautās materiālu, iekārtu, ierīču, transporta, darba algu, apdrošināšanas, darba aizsardzības, nodokļu, nodevu u.c. izmaksas, kā arī nekompensē būvdarbu sadārdzinājumu saistībā ar ekonomiskajām izmaiņām.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Garantijas:

    - Uzņēmējs apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi ir noslēdzis būvniecības civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu, kas nav mazāks kā 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumos Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktais. (Polises un maksājuma uzdevuma, kas apliecina prēmijas samaksu, kopija ir pievienota līgumam.);

    - Uzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas noslēdz visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu attiecībā uz būvobjektu ar polises darbību līdz brīdim, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā, vismaz piedāvātās līgumcenas 100% apmērā, iesniedzot polisi un maksājuma uzdevumu, kas apliecina prēmijas samaksu, Pasūtītājam;

    - Uzņēmējs līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam ir iesniedzis līguma izpildes nodrošinājuma Bankas galvojumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma un iepirkuma līguma un līguma pielikuma Nr.1 „Nodrošinājumu noteikumi” noteikumiem, vai ir pārskaitījis līguma izpildes nodrošinājuma summu Līgumā norādītajā pasūtītāja bankas kontā.

    - Uzņēmējs desmit dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam garantijas termiņa nodrošinājumu atbilstoši līguma pielikumam Nr.1 „Nodrošinājumu noteikumi” kā bankas galvojumu vai pasūtītāja kontā ieskaita nodrošinājuma summu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumam Nr.1 „Nodrošinājumu noteikumi”.

  - Būvatļauja:

    - Uzņēmēja pienākums ir saņemt no Pasūtītāja dokumentus, noformēt un iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju būvvaldē būvatļaujas saņemšanai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

  - Darbu veikšanas projekts:

    - Uzņēmējs līdz būvatļaujas saņemšanai un būvdarbu uzsākšanai izstrādā un iesniedz Pasūtītājam ar autoruzraugu saskaņotu darbu veikšanas projektu, saskaņā ar LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” noteikumiem, kas tiek pievienots šim līgumam.

  - Vispārējās prasības būvdarbu veikšanai:

    - Pēc būvatļaujas saņemšanas un līdz būvdarbu uzsākšanai Uzņēmējs veic būvdarbu sagatavošanas darbus;

    - Būvdarbi Uzņēmējam jāsāk, jāveic un jāpabeidz saskaņā ar šo līgumu un būvdarbu izpildes grafiku;

    - Uzņēmējs veic būvdarbus, izmantojot savas iekārtas, ierīces, darbaspēku, materiālus, transportu u.tml. Būvdarbus veic saskaņā ar labām būvniecības tradīcijām un Latvijas Republikā pastāvošām tiesību normām. Uzņēmējs, veicot būvdarbus, ievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN, Darba aizsardzības likuma, Vides aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

      - Uzņēmējs, veicot būvdarbus, apņemas ievērot šī līguma noteikumus.

    - Uzņēmējs, izmantojot tikai savus resursus, apņemas veikt vismaz 30% (trīsdesmit procentus) no visu būvdarbu apjoma;

    - Būvobjektā jābūt: regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, regulāri aizpildītam autoruzraudzības žurnālam, būvprojektam, būvatļaujas kopijai, iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības deklarācijām, sertifikātiem un izpildes pārbaužu aktiem;

    - Uzņēmējs attiecībā uz segto darbu nodošanu apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības un sastādīt izpildīto segto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu;

    - Uzņēmējs apņemas nepieļaut veicamo būvdarbu uzsākšanu un/vai turpināšanu, ja nav sastādīts un parakstīts iepriekšējo segto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akts;

    - Būvprojektā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Uzņēmējam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja projekta vadītāju;

    - Ja Pasūtītājs nenodrošina, ka visi lēmumi, kas varētu būt nepieciešami būvdarbu izpildes gaitā vai ko pieprasa Uzņēmējs un kas ir atkarīgi no Pasūtītāja, tiek pieņemti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, Uzņēmējs ir tiesīgs apturēt būvdarbus, fiksējot to rakstveidā, un šādā gadījumā Uzņēmējs nebūs atbildīgs par šādu iemeslu dēļ radušos kavējumu.

  - Būvobjekta nodošana ekspluatācijā:

    - Uzņēmējs organizē būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

    - Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas, saskaņā ar Kopējo būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, ir jāiesniedz pieprasījums atzinumu saņemšanai par būvobjekta gatavību ekspluatācijai no kompetentām institūcijām, kas pirms tam izdevušas tehniskos noteikumus, un no minēto atzinumu saņemšanas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz dokumenti būvvaldei.

  - Sadarbība:

    - Uzņēmējs nodrošina, ka, veicot būvdarbus, netiek traucēta izglītības iestādes nepārtraukta darbība, visā būvdarbu izpildes laikā;

    - Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja projekta vadītājam brīvu pieeju būvlaukumam, būvobjektam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti;

    - Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar būvlaukumu un būvdarbu izpildi. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz Pasūtītājam skaidrojumus attiecībā uz Uzņēmēja veiktajiem būvdarbiem, izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju;

    - Par jebkuriem būvdarbu izpildes kavējumiem, par kuriem nav atbildīgs Uzņēmējs, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja projekta vadītājs, pretējā gadījumā Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu;

    - Uzņēmējs apņemas neizpaust nekādas ziņas par šī līguma saturu trešajām personām, kā arī visa veida informāciju par Pasūtītāju, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot šī līguma saistības, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Prasības būvobjektam, būvlaukumam un pieguļošajai teritorijai:

    - Uzņēmējs ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu būvobjektā, būvlaukumā un tā apkārtnē, kā arī piebraucamajos ceļos, kā arī Uzņēmējs atbild par jebkuru atkritumu un neizmantoto materiālu tūlītēju aizvākšanu un jebkuru Uzņēmēja uzstādītu pagaidu ēku nojaukšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs nokopj un saved kārtībā būvlaukumu un tam piegulošo teritoriju, aizvāc būvgružus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu izgāztuvi;

    - Uzņēmējs apņemas ievērot būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju puses;

    - Uzņēmējs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. Kā arī Uzņēmējs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai labiekārtošana;

    - Uzņēmējs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u. tml. saglabāšanu un apsardzību. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvobjekta apsardzība;

    - Uzņēmējam jāpārliecinās, ka tā izvēlētie piebraucamie ceļi ir piemēroti šai funkcijai un ir pieejami. Uzņēmējs ir atbildīgs par piebraucamo ceļu apkopi un sakopšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs nokārto jebkuras atļaujas, kas varētu būt jāiegūst no attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm, lai tas varētu lietot jebkādus nepieciešamus ceļus, zīmes un norādes.

- APAKŠLĪGUMI

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.

  - Uzņēmējs uzņemas atbildību par to, ka attiecīgos būvdarbus veiks apakšuzņēmēji, kas ir attiecīgi kvalificēti un kuriem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto būvdarbu veikšanai.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju, ja pēdējais pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju, ko tas norādījis savā iepirkuma piedāvājumā. Gadījumā, ja tiek mainīts apakšuzņēmējs, apakšuzņēmēja, kurš iestājas iepriekšējā vietā, kvalifikācija nedrīkst būt zemāka kā apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs bija norādījis iepirkuma piedāvājumā.

- BŪVDARBU KONTROLE UN PROJEKTA IEVIEŠANAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Veicot būvdarbus, Uzņēmējs apņemas ievērot un pakļauties autoruzrauga un būvuzrauga prasībām.

  - Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Uzņēmējs, kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

  - Uzņēmējam veicot būvdarbus, kā arī organizējot būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju darbu, jānodrošina būvdarbu kvalitātes kontrole, kas ietver:

    - būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

    - atsevišķu būvdarbu operāciju vai būvdarbu procesa tehnoloģisko kontroli;

    - pabeigto būvdarbu vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa noslēguma) kontroli.

  - Katrai pusei ir tiesības būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī izpildīto būvdarbu kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgos ekspertus- attiecīgās nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pasūtītājs, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse.

  - Uzņēmējs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Autoruzraugs un Uzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes un nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

  - Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs izskata Darba veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas. Uz katru vadības sanāksmi Uzņēmējs sagatavo progresa pārskatu, kurā uzrāda paveikto kopš iepriekšējās sanāksmes, plānotos darbus nākošajā atskaites periodā, pievienojot aktualizētu darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiku.

  - Darba vadības sanāksmes protokoli kļūst par līguma pielikumiem un tajos atrunātais ir saistošs Līgumā iesaistītajām pusēm.

- BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

  - Būvdarbu izpildes gaitā, tas ir, ne vēlāk kā katra kalendārā mēneša 05.datumā, Uzņēmējs nodod Pasūtītājam pabeigtos būvdarbus par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Uzņēmējs sastāda būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru no savas puses, autoruzrauga un būvuzrauga puses parakstītu 4 (četros) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs apņemas būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktus parakstīt vai atteikties no to parakstīšanas, saskaņā ar zemāk noteikto, 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedzot Uzņēmējam vai nu 1 (vienu) akta parakstītu eksemplāru vai motivētu atteikumu. Ja minētajā termiņā iesniegtos aktus Pasūtītājs nav parakstījis vai nav iesniedzis motivētu atteikumu, tad uzskatāms, ka būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akti ir parakstīti.

  - Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt būvdarbus, ja tie ir nekvalitatīvi, neatbilst būvprojektam un citām šajā līgumā noteiktajām prasībām, un pieprasīt, lai Uzņēmējs par saviem līdzekļiem, Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā, novērš kļūdas, defektus, trūkumus u.tml. Dotajā gadījumā pusēm ir pienākums parakstīt fakta konstatācijas aktu, kurā tiek norādīti defekti un trūkumu novēršanas termiņš. Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo pārkāpumu novēršanas.

  - Jebkuri būvdarbu izpildes laikā konstatētie sarežģījumi, kavējumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta Pasūtītāja projekta vadītājs un būvdarbu vadītājs.

  - Būvdarbu gaitā Uzņēmējam ir jānoformē visa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem, kas nododama Pasūtītājam vienlaicīgi ar būvdarbu nodošanu.

  - Uzņēmējs nodrošina, ka pielietojamiem būvizstrādājumiem ir tehniskās pases, instrukcijas vai cita veida rakstiska informācija, kā arī atbilstību apliecinošs dokuments saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", ja būvizstrādājums pakļauts reglamentētās sfēras prasībām.

  - Pirms visu būvdarbu nodošanas Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja instruēšana un/vai apmācība attiecībā uz būvdarbu gaitā uzstādīto sistēmu, iekārtu un konstrukciju izmantošanu un apkalpošanu, un jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgā dokumentācija latviešu valodā.

  - Pabeidzot būvdarbus, Uzņēmējs sastāda būvdarbu Kopējo nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru no savas puses, autoruzrauga un būvuzrauga puses parakstītu 2 (divos) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam.

  - Uzņēmējs pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā pieprasa un saņem atzinumus par būvobjekta gatavību ekspluatācijai no kompetentām institūcijām, kas pirms tam izdevušas tehniskos noteikumus.

  - Uzņēmējam ir jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, jāiesniedz tā būvvaldei un jāpiedalās būvobjekta nodošanas ekspluatācijā procesā.

  - Būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

- GARANTIJAS

  - Uzņēmējs garantē, ka zemāk minētajos termiņos par saviem līdzekļiem novērsīs būvdarbu defektus, kas būs atklājušies pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Uzņēmējs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem būvdarbiem un būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem neatkarīgi no tā, kas izpildījis būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus.

  - Garantijas termiņš būvdarbiem 24 (divdesmit četri) mēneši;

  - Garantijas termiņš tiek skaitīts, sākot no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņots Uzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu defekta akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 (piecu) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Uzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz augstāk norādītā defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Uzņēmējam, kā arī tas ir pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas.

  - Ja Uzņēmējs nav izlabojis defektus saskaņā ar pušu parakstīto defektu aktu un tajā noteikto darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta sastādīšanu, saskaņā ar šajā līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu Uzņēmēju palīdzību novērst radušos defektus. Pasūtītājs izmanto Darbu garantijas termiņa nodrošinājumu, pieprasot Bankā defektu aktā norādīto trūkumu novēršanai veiktos izdevumus vai attiecīgi ieturot tos no pasūtītāja kontā ieskaitītās Darbu garantijas termiņa nodrošinājuma summas.

- ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  - Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Būvobjektā iebūvētie būvizstrādājumi pēc to apmaksas ir Pasūtītāja īpašums.

- ATBILDĪBA

  - Ja Pasūtītājs aizkavē šajā līgumā noteiktos maksājumu termiņus, Uzņēmējs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavēto maksājumu summas.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nav ievērojis zemāk minētās saistības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no līgumcenas:

    - Uzņēmējs nesaņem un/vai neiesniedz termiņā apdrošināšanas polises un prēmiju samaksu apliecinošos dokumentus; būvatļauju; darbu veikšanas projektu; būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktus un dokumentus, kas pievienojami aktiem saskaņā ar šī līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, licences, sertifikātus;

    - Uzņēmējs neizpilda termiņā pienākumus attiecībā uz būvobjekta nodošanu ekspluatācijā;

    - Uzņēmējs neizpilda termiņā garantijas saistības;

    - Uzņēmējs atkārtoti nenodrošina būvobjekta un būvlaukuma tīrību, sakārtošanu atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī neievēro būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības prasības.

    - Uzņēmējs atkārtoti nenodrošina atbilstošas līguma un būvdarbu dokumentācijas esamību būvdarbu laikā.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs neveic atkritumu šķirošanu atbilstoši pielikumā „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības” noteiktajam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu LVL 30,- (trīsdesmit latu) apmērā par katru dienu, kurā nav nodrošināta atkritumu savākšana un/vai šķirošana, un/vai nodošana pārstrādei vai glabāšanai.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

  - Ja Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma noteikumiem, izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā pirms saistību izpildes tādēļ, ka Uzņēmējs nepilda savas saistības, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus un pasūtītājs var izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu, pieprasot Bankā nodrošinājuma summu vai attiecīgi ieturot pasūtītāja kontā ieskaitīto nodrošinājuma summu.

  - Uzņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam, būvuzņēmējiem un citām trešajām personām radušās sakarā ar to, ka Uzņēmējs nav garantējis drošību būvobjektā un būvdarbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis šo līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.

  - Ja Uzņēmējs pēc būvdarbu veikšanas būvobjektā un/vai būvlaukuma atstāj mantu, Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar šo mantu pēc saviem ieskatiem, neatbildot par tās saglabāšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs veic mantas saglabāšanu, apsardzību, izvešanu, utilizāciju utt. Uzņēmējs apmaksā Pasūtītāja piestādītos rēķinus vai pasūtītājs pieprasa šo izdevumu summu no nodrošinājuma.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja līguma izpilde ir nokavēta vai līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā puse ir nokavējusi saistību izpildi. Kā arī šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz tiem gadījumiem, kad saistības nav izpildījuši citi komersanti, kā rezultātā minētā saistību neizpilde ir ietekmējusi šī līguma puses saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī līguma noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgā puse nevar iespaidot. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē pušu iespēju veikt līguma izpildi: dabas stihijas, katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, plūdi, karadarbība, nemieri, sacelšanās, blokādes, streiki, likumdevēja pieņemtie tiesību akti.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, puse, kura nevar veikt līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, paziņo otrai pusei par šādiem apstākļiem un paredzamo ilgumu. Ja puses nevienojas savādāk, tad abas puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Līdzko tas ir iespējams puses sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas termiņus.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un puses neredz iespēju turpināt šī līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

- PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Šajā līgumā minētie būvniecības termini tulkojami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem ar būvniecību saistītiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā šajā līgumā ietvertos precizējumus un skaidrojumus.

  - Ja spēku zaudē viens vai vairāki līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie līguma noteikumi un tiek saglabāts līguma mērķis un jēga.

  - Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

  - Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar šī līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot līguma tekstu.

  - Ja puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā pēc attiecīgās lietas piekritības.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN TĀ PIELIKUMOS

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt nebūtiskas izmaiņas līgumā. Ikviena līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkura no pusēm ir tiesīga ierosināt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz tehniskajām prasībām, apjomu, neparedzētiem darbiem u.tml., iesniedzot otrai pusei priekšlikumus rakstveidā un izmaiņu pamatojumu.

  - Attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām būvprojektā Uzņēmējs sagatavo detalizētu būvprojekta izmaiņu tehnisko risinājumu dokumentāciju, izmaksu un izpildes termiņu izmaiņu aprēķinus.

  - Jebkādām izmaiņām būvprojektā jābūt saskaņā ar LBN un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņotām ar būvprojekta autoru (autoriem). Pasūtītājs, ja tas nepieciešams, organizē izmaiņu akceptētajā būvprojektā saskaņošanu ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām.

  - Gadījumā, ja puses vienojas veikt izmaiņas būvprojektā, tās noslēdz rakstveida vienošanos, kurā tās vienojas par neveicamajiem vai papildus veicamajiem būvdarbiem, termiņa samazinājumu vai pagarinājumu, pamatsummas, grozot būvdarbu tāmi, samazinājumu vai palielinājumu, kur izmaksas pamatsummas palielināšanas gadījumā ir piemērojams Publisko iepirkumu likums. Darbu izmaiņām piemēro tādas pašas vienības cenas kā analogiem darbiem būvdarbu tāmē, bet darbiem, kam analogu būvdarbu tāmē nav, cenu nosaka, pusēm vienojoties un vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām būvdarbu tāmē, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas būvdarbu tāmē nav, vadoties no Uzņēmēja iesniegtās cenas kalkulācijas un vidējām darbu cenām būvdarbu tirgū, kas bija spēkā uz Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas dienu iepirkuma procedūrā.

### Ja Uzņēmējam var rasties aizkavēšanās, palielināties saistību (būvdarbu) apjoms kādu Latvijas Republikas normatīvajos aktos izdarīto izmaiņu vai interpretāciju rezultātā, kas veiktas pēc līguma spēkā stāšanās dienas, Uzņēmējs par to rakstveidā informē Pasūtītāju un ir tiesīgs prasīt saistību izpildes pagarinājumu, kā arī līgumcenas palielināšanu. Dotajā gadījumā puses rīkojas analoģiski šī līguma 15.5. punktā noteiktajam.

  - Ja jebkurā līguma izpildes brīdī puse varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs saistību izpildi, pusei ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc paziņojuma saņemšanas pusēm ir jāvienojas par saistību izpildes termiņa pagarinājumu, ja tas ir pamatots. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām pusēm ar līguma izmaiņām.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA

  - Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to rakstveidā vienojoties vai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var, rakstveidā par to iepriekš paziņojot Uzņēmējam, vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa:

    - ja Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tā būvdarbu vadītājam nav spēkā esoša sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā un Uzņēmējs nepiedāvā citu speciālistu, kā rezultātā Uzņēmējs nav tiesīgs veikt būvdarbus;

    - ja Uzņēmējs termiņā neveic šajā līgumā noteikto apdrošināšanu;

    - ja Uzņēmējs termiņā nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai varētu uzsākt būvdarbu izpildi;

    - ja Uzņēmējs nevar vai neprot kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt šajā līgumā nolīgtos būvdarbus;

    - ja Uzņēmējs nav uzsācis būvdarbu izpildi vai nespēj veikt būvdarbus līgumā vai pielikumos noteiktajos termiņos, kā arī būvdarbu izpildes gaitā saskaņā ar darbu izpildes laika grafiku ir redzams, ka būvdarbi netiks pabeigti termiņā;

    - ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā nenovērš vai atsakās novērst trūkumus, par kuriem Pasūtītājs informējis Uzņēmēju un kas ir pamatoti ar šo līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī neizpilda likumīgas autoruzrauga un būvuzrauga prasības;

    - ja Uzņēmējs būvdarbu veikšanas laikā nesagatavo un/vai neiesniedz Pasūtītājam dokumentus, ko nosaka būvniecības normatīvie akti un šis līgums;

    - ja Uzņēmējs termiņā nepilda saistības attiecībā uz būvobjekta nodošanu ekspluatācijā;

    - ja Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija vai pret Uzņēmēju celta prasība par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, kas var būtiski ietekmēt Uzņēmēja finansiālo stāvokli un šī līguma saistību izpildi.

  - Izpildītājs var, rakstveidā par to iepriekš paziņojot Pasūtītājam, vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa:

    - ja Pasūtītājs neveic līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem būvdarbiem un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

    - ja Pasūtītājs ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija vai pret Pasūtītāju celta prasība par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, kas var būtiski ietekmēt Pasūtītāja finansiālo stāvokli un šī līguma saistību izpildi.

  - Līguma 16.2. un 16.3. punktā minētā līguma izbeigšana neierobežo pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

  - Līguma 16.2. un 16.3. punktā minētajā gadījumā paziņojums nosūtāms pusei šajā līgumā noteiktā kārtībā vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš un, notekot šim paziņojuma termiņam, līgums uzskatāms par izbeigtu.

  - Uzņēmējs, šī līguma 16.2. un 16.3. punktā minētajā gadījumā, paziņojuma termiņā, parakstot būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, nodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas ir attiecināma uz būvdarbiem, kā arī nodod izpildītos būvdarbus. Pasūtītājs būvdarbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir izpildīti, atbilst līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī samaksā par pieņemtajiem būvdarbiem. Norēķini pušu starpā nokārtojami paziņojuma termiņā.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs pārtrauc būvdarbus, veicot visus pasākumus, lai būvobjekts un tajā esošie darbi tiktu atstāti nebojāti, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, satīrot būvobjektu un būvlaukumu, kā arī veicot citas darbības, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un par kurām puses būs vienojušās, pretējā gadījumā Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus nodarītos zaudējumus.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN NOSLĒGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru Uzņēmējs.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PAZIŅOJUMI

  - Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu adresi, tālruņus, e-pastus vai norēķinu konta rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā nepaziņojusī puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas.

  - Visiem paziņojumiem, kas attiecas uz pušu pretenzijām vai līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstveidā un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā sūtījumā ar pasta starpniecību uz šajā līgumā norādītajām pušu adresēm. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi vai, ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā, 3. (trešajā) dienā, skaitot no dienas, kad paziņojums nodots pastā.

- LĪGUMA SASTĀVDAĻAS

  - Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu:

    - Dotais būvniecības līgums;

    - Pielikumi:

      - Nodrošinājumu noteikumi ”(Pielikums Nr.1);

      - „Būvprojekts”(Pielikums Nr.2);

      - „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības” (Pielikums Nr.3);

      - „Sarakste iepirkuma laikā” (Pielikums Nr4)

      - „Uzņēmēja piedāvājums” (Pielikums Nr.5);

      - „Būvniecības civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise” un „Dokuments par prēmijas samaksu” (Pielikums Nr.6).

| Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000054572 PVN Reģ.Nr.LV90000054572 Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr. | Uzņēmējs <Nosaukums> <Reģ. Nr.> <PVN Reģ. Nr.> <Adrese:> <Banka:> <Kods:> <Konta Nr.> |
| --- | --- |

Pasūtītājs:						Uzņēmējs:

________________________________		__________________________________

/Madonas novada pašvaldības                                           	/<Uzņēmēja nosaukums,

Pārstāvis /     			                                       amats, vārds, uzvārds>/

Līguma projekta pielikums Nr.1 ”Nodrošinājumu noteikumi”

### NODROŠINĀJUMU NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus nodrošinājumu veidus un attiecīgajā nodrošinājuma dokumentā obligāti iekļaujamos noteikumus:

- Līguma izpildes nodrošinājums ir:

  - kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām”. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

    - banka apņemas pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līguma izpildi.

    - Garantijas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Līguma izpildes nodrošinājums (garantija) ir spēkā no tā izsniegšanas līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

    - Garantijas summai ir jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

    - Garantijai ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankā.

    - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

  - Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī kā izpildītāja paša sniegts nodrošinājums, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā. Uz šādu nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto garantiju. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai jāpaziņo izpildītājam, kādu iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktu saistību Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav jāprasa izpildītāja piekrišana, lai saņemtu nodrošinājuma summu.

- Līguma priekšapmaksas nodrošinājums ir kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām”. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

  - Banka apņemas pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā.

  - Garantijas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Garantijas summai ir jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu.

  - Garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām.

  - Garantijai ir jābūt spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu.

  - Garantijai ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

- Garantijas laika nodrošinājums ir:

  - kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām”. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

    - Garantijas devējs apņemas pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā.

    - Garantijas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Garantijas summai ir jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

    - Garantijai ir jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Garantijai ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

  - Apdrošināšanas sabiedrības izdotajai garantijas laika garantijai ir jāatbilst tiem pašiem noteikumiem, kas noteikti bankas garantijai. Tai papildus ir jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. Gadījumā, ja kāds no apdrošināšanas līguma noteikumiem ir pretrunā ar nodrošinājumu noteikumiem, attiecīgais apdrošināšanas līguma punkts ir uzskatāms par spēkā neesošu.

  - Garantijas termiņa nodrošinājums var būt arī kā izpildītāja paša sniegts nodrošinājums, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā. Uz šādu nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto garantiju. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai jāpaziņo izpildītājam, kādu iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktu saistību Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav jāprasa izpildītāja piekrišana, lai izmantotu nodrošinājuma summu.

### Līguma projekta pielikums Nr.3

Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības

Būvobjekts: Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi.

Pretendentiem piedāvājuma cenas noteikšanas galvenais rādītājs ir akceptētais “Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi” Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā tehniskais projekts. Tam pievienotās tehniskās piezīmes un specifikācijas nosaka, kādu kvalitāti un standartus Pasūtītājs sagaida no gatavās būves. Tehnikā projekta piezīmes un specifikācijas var nebūt pilnīgas un tajās var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu aprakstu katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no piezīmēm un specifikācijām, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

Izvērtējot tehnisko projektu un izpildāmo darbu pozīcijas, Pretendentiem pašiem ir jānosaka neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās.

Būvdarbos izmantojami tikai tādi būvmateriāli, izstrādājumi vai iekārtas vai to adekvāti analogi, kā uzrādīts tehniskā projekta specifikācijās vai specifikāciju variantos, alternatīvi risinājumi piedāvājumā netiks pieņemti.

Izvēloties projektā paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus analogus (saskaņā ar projektu norādījumiem), jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas Valsts nacionālajiem standartiem vai Latvijas Valsts nacionālo standartu statusā adaptētajiem Eiropas standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem. Izstrādājumu vai iekārtu pielietošana (iebūve ēkā) pieļaujama tikai ar Būvprojekta autora un Būvuzrauga akceptu.

Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, arī esošo tehnoloģisko šahtu atsegšanu, pārbūvi un aizdarīšanu un jaunu montāžas šahtu izbūvi sienu un pārsegumu šķērsošanai, nepieciešamo caurumu izveidi un aizdari.

Būvniecības gaitā radušies atkritumi tiek šķiroti sekojošā kārtībā:

1) Atkritumi jānodod pārstrādei:

a) Plastmasa un plēve;

b) Koksnes;

c) Metāls;

d) Stikls;

e) Būvgruži- ķieģeļi, apmetums utt;

2) Jānodod atkritumu glabāšanas punktam.

f) Pārējie atkritumi kurus pieņem sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā.

Katrai atrkritumu grupai pie katra būvobjekta ir savs konteiners. Konteinera lielumu saskaņojot ar būvuzraugu nosaka būvdarbu veicējs. Konteineriem ir jābūt noslēdzamiem ar vāku.

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam, saskaņā ar pastāvošo, likumdošanu jāizstrādā detalizēts Darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Madonas novada būvvaldi. Būvdarbu laikā jānodrošina ēkā izvietotās iestādes darbības nepārtrauktība.

Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.

Uzsākot būvdarbus rekonstruējamās ēkas, ieskaitot ēkai neatņemamās materiālās vērtības, ar pieņemšanas-nodošanas aktu pilnībā tiks nodota Būvuzņēmējam, un līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Būvuzņēmējs.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ēkai jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3(trīs) eksemplāros, un 1(vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (Auto CAD versijā).

Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

Sistēmas apraksts;

Sistēmas tehniskā pase;

Ekspluatācijas instrukcijas;

Visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

Apkalpošanas rokasgrāmata.

Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Darbu Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām.

Darbu vadība pilnībā tiks deleģēta Pasūtītāja nozīmētam Projekta Vadītājam, kurš saskaņā ar līguma nosacījumiem, pilnībā atbildīgs par projekta ieviešanu, un kuram ir tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar projekta ieviešanu.

Autoruzraudzību veiks ___________________________.

Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja nozīmēts sertificēts būvuzraugs.

Darbu pieņemšana- nodošanas kārtība projekta ietvaros tiek noteikta:

- Saskaņā ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (forma Nr.2) katru mēnesi.

- Saskaņā ar pabeigto atsevišķu konstrukciju elementu un operāciju darbu pieņemšanas aktiem.

- Saskaņā ar pabeigto darbu ciklu vai būvdarbu veidu pieņemšanas aktiem.

Nolikuma pielikums Nr.5 „Darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiks”

|  | „Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi” |
| --- | --- |
|  | DARBU IZPILDES LAIKA UN FINANŠU PLŪSMAS GRAFIKS |
|  | Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP2011/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves nosaukums : Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi |  |  |  |
|  | Objekta nosaukums : Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi |  |  |  |
|  | Objekta adrese : Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba veids | Darbu ilgums dienās | Darba uzsākšanas datums | Darba pabeigšanas datums | Gads | Papildināt ar jaunu mēnesi, ja nepieciešams | Pozīcijas izmaksas Ls (iesk.PVN) |
|  |  |  |  |  | Mēnesis | Mēnesis |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Betona, dzelzsbetona un tērauda konstrukcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sienu konstrukcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi, durvis, palodzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Iekšējie apdares darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Iekšējā elektroapgāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Iekšējais ūdensvads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Iekšējā kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Vēdināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Teritorijas sadale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Veļas žāvētava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Nojumes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējās izpildes pa mēnešiem Ls (t.sk. PVN) | Ls ……. | Ls ……. |  | [ieraskstīt kopsummu] |
| Apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti darbu izpildes laika grafikā norādītajā termiņā, |  |  |  |  |
| t.i. (uzrādīt pilnu nedēļu, mēnešu vai dienu skaitu) no līguma noslēgšanas dienas. |  |  |  |  |  |  |
|  | (pilnvarotās personas amats, paraksts, atšifrējums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |